|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ 5월 1주차 프로젝트 수행 일지 ] | | | |
| 빅데이터(딥러닝) 활용 AI 설계 | | | |
| 프로젝트 타이틀 | 2020 KBO리그 기록 예측 웹페이지 만들기 | | |
| 프로젝트 팀명 | KT wiz 가을야구 | **프로젝트 팀원** | 이은성 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 금주 프로젝트 수행 계획 및 달성도 | |
| 이름 | **수행 계획** |
| 이은성 | * EDA 완료 * 조회/예측 모델 proto type 완성 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. 금주 프로젝트 수행 내용 및 문제점 | |
| 이름 | **이은성** |
| 금주  프로젝트 수행 계획 | * 데이터 수집 및 정제 * 데이터 EDA * 조회 함수, 예측 함수 작성 * 예측 모델 생성을 위한 사전 test |
| 금주  프로젝트 수행 내용 | * 필요 데이터 수집 완료 * 데이터 EDA 완료 * 조회 함수, 예측 함수 작성 중 * 예측 모델 생성을 위한 사전 test 진행 중 |
| 문제점 | * 필요한 모델 별로 EDA 방향성 상이 * 예측 모델에 필요한 머신러닝 알고리즘 미정 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. 차주 프로젝트 수행 계획 | |
| 이름 | **수행 계획** |
| 이은성 | * 조회 함수, 예측 함수 작성 완료 * 예측 모델 생성 완료 * 웹사이트 구축을 위한 html / css 자율학습 |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. 강사님 피드백 | |
| 금주 프로젝트 수행 내용 | **차주 프로젝트 수행 계획** |
| * *데이터 정제 과정 수정* * *모델에 추가할 가능성 있는 데이터 크롤링* | * *모델 완성 및 웹 프레임워크 기본 설정 완료* |
| 피드백 일시 2020 년 5 월 13 일  강사명 박길식 (서명) | |