|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ 5월 2주차 프로젝트 수행 일지 ] | | | |
| 빅데이터(딥러닝) 활용 AI 설계 | | | |
| 프로젝트 타이틀 | 2020 KBO리그 기록 예측 웹페이지 만들기 | | |
| 프로젝트 팀명 | KT wiz 가을야구 | **프로젝트 팀원** | 이은성 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 금주 프로젝트 수행 계획 및 달성도 | |
| 이름 | **수행 계획** |
| 이은성 | * 조회/예측 모델 구축 완료 * 웹 프레임워크 환경 구축 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. 금주 프로젝트 수행 내용 및 문제점 | |
| 이름 | **이은성** |
| 금주  프로젝트 수행 계획 | * 조회/예측 모델 구축 완료 * Python Flask 기본 환경 setting * html 작성 완료 |
| 금주  프로젝트 수행 내용 | * 모델 구축 및 예측값 저장 * Flask 기본 환경 구축 진행 중 * html 작성 중 |
| 문제점 | * 복잡한 html 작성의 어려움 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. 차주 프로젝트 수행 계획 | |
| 이름 | **수행 계획** |
| 이은성 | * 웹사이트 구축 완료 * 충분한 pre-test |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. 강사님 피드백 | |
| 금주 프로젝트 수행 내용 | **차주 프로젝트 수행 계획** |
| * *html 작성 완료 희망* | * *추가 데이터를 활용하여 웹 페이지 upgrade* |
| 피드백 일시 2020 년 5 월 20 일  강사명 박길식 (서명) | |