|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ 5월 3주차 프로젝트 수행 일지 ] | | | |
| 빅데이터(딥러닝) 활용 AI 설계 | | | |
| 프로젝트 타이틀 | 2020 KBO리그 기록 예측 웹페이지 만들기 | | |
| 프로젝트 팀명 | KT wiz 가을야구 | **프로젝트 팀원** | 이은성 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 금주 프로젝트 수행 계획 및 달성도 | |
| 이름 | **수행 계획** |
| 이은성 | * 웹 환경 구축 및 웹페이지 구현 * 타자 데이터 추가 및 예측값 출력 * 최종 test 및 보고서 작성 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. 금주 프로젝트 수행 내용 및 문제점 | |
| 이름 | **이은성** |
| 금주  프로젝트 수행 계획 | * app.py 작성 완료 * 타자 데이터 크롤링 및 예측값 출력 * 최종 test 및 보고서 작성 |
| 금주  프로젝트 수행 내용 | * html 최종 점검 * 타자 예측값 출력 * 5/30 누적 기록 업로드 예정 * 최종 웹페이지 구현 * 보고서 작성 |
| 문제점 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. 강사님 피드백 | |
| 금주 프로젝트 수행 내용 | **차주 프로젝트 수행 계획** |
| * *html 및 css 추가* * *상황에 따른 옵션 데이터를 추가하여 예측 모델 규모 확대* | * *예측값을 img 형식이 아닌, 모델 그대로 flask에 연동하는 방안 모색* * *옵션 데이터 추가로 웹페이지 업데이트* |
| 피드백 일시 2020 년 5 월 27 일  강사명 박길식 (서명) | |